TechScreen — брифінг для розробника

Kickoff-документ. Прочитання — ~15 хв. Посилання на джерела — у кінці кожного розділу.

Версія 1.0 · 2026-04-19 · Owner: Ihor

1. Огляд

TechScreen — внутрішня AI-система для проведення структурованих технічних інтервʼю в N-iX. Ціль — зняти навантаження з tech-expert-ів (зараз витрачають 1–1.5 год + підготовку на кожне інтервʼю), вирівняти якість оцінювання і накопичити розмічений датасет для подальшого покращення моделей.

Користувачі

Recruiter — створює Position Template, генерує і затверджує InterviewPlan, надсилає кандидату лінк, читає фінальний звіт.

Reviewer (tech expert) — переглядає завершену сесію, анотує якість turn-ів, коригує оцінки Assessor-а, виставляє фінальне рішення.

Candidate — отримує magic-link, проходить текстову сесію 60–90 хв, відповідає українською. Голосу в MVP нема.

Архітектура одним скетчем

3 LLM-агенти: Interviewer (веде діалог), Assessor (оцінює кожен turn), PreInterviewPlanner (генерує план до старту).

Orchestrator — детермінований Python state-machine. Фази: INTRO → TECH → QA → CLOSE. Агенти НЕ приймають routing-рішень.

Стек: Python 3.12 + FastAPI + SQLAlchemy + Alembic; Next.js (App Router) + shadcn/ui + Tailwind + React Query; PostgreSQL + pgvector.

Інфра: Cloud Run (один сервіс на backend, другий на frontend) + Cloud SQL + Secret Manager + Workload Identity Federation. Terraform — весь прод. Немає staging — traffic splitting 0→10→50→100 на Cloud Run.

LLM: Vertex AI Model Garden (Gemini 2.5 Flash/Pro + Claude Sonnet через Model Garden).

Детальніше: docs/architecture.docx, docs/data-model.docx, docs/agents.docx.

2. Те, що НЕ можна робити (ядро)

Повний список — 20 пунктів у .specify/memory/constitution.md. Тут — топ-8, куди розробник найчастіше наступає на граблі, бо це звичні скорочення з інших проєктів. Кожне порушення — блокує merge на reviewer-агенті.

§2 — жодних LLM-driven routing рішень. Patterns типу «if response.should_continue: …» після виклику LLM — заборонені. LLM генерує контент, не керує потоком.

§3 — audit-таблиці append-only. turn_trace, assessment, assessment_correction, turn_annotation, audit_log, session_decision — ніякого UPDATE / DELETE. Корекція — новий рядок.

§4 — rubric_snapshot заморожений на сесію. Правки рубрики створюють новий rubric_tree_version, existing nodes не мутуються.

§5–6 — жодних секретів у коді, логах, docker-образах, LLM-контексті. .env локально, Secret Manager у проді. JSON service-account keys заборонені взагалі.

§8 — немає staging. Тестування — через Docker + docker-compose.test.yml. Реліз — Cloud Run traffic splitting, починаємо з 0%.

§10 — forward-only migrations. DROP / TRUNCATE / type narrowing вимагає окремого ADR. Без downtime.

§11 — hybrid language. System prompts і внутрішня логіка — англійською. Candidate-facing output (Interviewer запитує кандидата) — українською.

§14 — contract-first. Перед тим як backend + frontend працюють паралельно над однією фічею — спочатку OpenAPI spec / JSON schema у репо. Без контракту — послідовно.

Щоразу перед нетривіальною зміною: constitution.md → adr/README.md → docs/anti-patterns.md.

3. MVP Scope

Цілі пілоту

10+ реальних інтервʼю end-to-end без критичних багів.

≥70% inter-rater agreement між AI Assessor і human reviewer на competency-level оцінках.

≥50 анотованих turn-ів як seed-датасет для Phase 2 (RAG, fine-tune).

Валідація архітектури на реальних даних — розблокувати Phase 2.

В скоупі vs поза скоупом

| В скоупі MVP | Поза скоупом (відкладено) |
| --- | --- |
| Текстовий інтерфейс кандидата (WebSocket) | Голос (STT/TTS) — Phase 3 |
| C# + React — дві компетенційні вітки | Інші стеки — Phase 2 |
| Rubric via YAML у Git (Configs-as-Code) | Admin UI для редагування рубрики — Phase 4 |
| Recruiter вручну заповнює Position Template | JD Parser — Phase 2 |
| Prompt + context engineering | Fine-tuning — Phase 5 (умовно) |
| Candidate warning як базовий anti-cheat | Proctoring / screen recording — не буде |
| Browser-based session (magic link) | Meet / Teams інтеграція — Phase 4+ |
| pgvector infra готова, feature flag OFF | RAG feature-on — Phase 2 (після 20–30 анотацій) |

Success metrics (пілот)

| Метрика | Ціль |
| --- | --- |
| Inter-rater agreement (competency-level) | ≥70% |
| False-positive rate (Assessor: expert, reviewer: disagree) | ≤15% |
| False-negative rate | ≤15% |
| Завершених інтервʼю без крит. багів | ≥10 |
| Coverage target topics з InterviewPlan | ≥90% |
| Recruiter plan create + approve | ≤15 хв |
| Reviewer annotation на сесію | ≤30 хв |
| Session completion rate | ≥95% |
| TurnTrace capture | 100% |
| LLM latency per turn | ≤15 с |
| Cost per interview (avg) | ≤$1.5 |

Джерело: docs/mvp-scope.docx.

4. Roadmap — горизонти

Усе, що за межами MVP, живе в docs/roadmap.docx. Тут — ліва колонка. Структура: H1 (Next) / H2 (Later) / H3 (Exploratory).

H1 — Next (3–6 міс після MVP)

Extended InterviewPlan — reference answers, probe variants. Trigger: >20% корекцій ревʼювера на «wrong question».

Variant B correctness checker — окремий Verifier-агент на код/SQL. Trigger: exact-match <75% на пілоті.

Reviewer batch dashboard — огляд черги сесій з фільтрами. Trigger: >10 сесій у черзі регулярно.

Candidate feedback report — автоматичний лист кандидату з tone-safety passом. Trigger: калібрація закрита.

H2 — Later (6–12 міс)

RAG over historical sessions — retrieval по анотованих сесіях. Trigger: ≥100 анотованих сесій.

Voice (STT + TTS) — Gemini Live API через Vertex. Trigger: stable text mode + бізнес-need.

JD Parser — паст джоб-опис → пропонує Position Template. Trigger: ≥10 позицій + запит рекрутерів.

Fine-tuning / distillation — коли prompt+RAG впираються у стелю. Trigger: cost×2 понад таргет або latency force.

Multi-language output — EN кандидатам. Trigger: бізнес-need (міжнародні кандидати).

H3 — Exploratory

Multi-agent debate — для borderline cases. Trigger: reviewer overrides >40% на borderline.

Self-improving rubric — human-in-the-loop пропозиції змін. Trigger: calibration loop >3 місяців.

Candidate practice mode — public rubrics для підготовки. Trigger: —.

Деталі + рішення що відкинуті — docs/roadmap.docx.

5. Roadmap по задачах (W1–W12)

Коротка мапа 12-тижневого MVP-плану. Для кожного тижня — ціль + головні поставки у 1 рядку. Повний брейкдаун по задачах (з agent: і parallel: тегами під Spec Kit) — у docs/implementation-plan.md.

| Тиждень | Ціль | Головні поставки | Acceptance |
| --- | --- | --- | --- |
| W1–W2 | Foundation & Setup | Monorepo + CI, FastAPI+Next.js skeletons, Cloud Run + Cloud SQL, Identity Platform SSO, Vertex wrapper (retry/timeout/cost), DB schema v0, matrix importer (xlsx→YAML→DB). | Обидва сервіси стартують однією командою; PR→CI зелений; deploy working; Vertex smoke-test ок. |
| W3 | Position Template + Rubric Snapshot | CRUD Position Template, rubric snapshot (deep-copy у session), Configs-as-Code pipeline (YAML у Git → DB sync на merge). Frontend: list + create/edit форма. | Recruiter створює Template у UI; snapshot заморожується на старті сесії; YAML edit → DB sync. |
| W4–W5 | Core Agents + State Machine | prompts/interviewer + prompts/assessor (v0001 + JSON schema), Interviewer/Assessor wrappers (schema-retry), state machine phases, TurnTrace logger, cost-tracking middleware, dev conversation UI. | Повна mock-сесія end-to-end без ручного втручання; TurnTrace row на кожен turn; output JSON-schema валідація. |
| W6 | PreInterviewPlanner + Recruiter Review UI | Planner-агент, InterviewPlan data model (plan_json, approved_by, status), freeze-механізм, Recruiter Review UI (edit seed questions, reorder topics, Approve). | З нуля: Template → Plan → Approve <15 хв; після старту plan іммутабельний. |
| W7 | Candidate Session UX | Backend: session start (magic link / SSO), WebSocket turn streaming, consent gate, auto-save, reconnect <30хв, hard timeout. Frontend: landing + chat UI + connection handling. | Кандидат проходить 60–90 хв сесію; закрив вкладку → відновив протягом 30 хв без втрати стану. |
| W8 | Reviewer / Annotation UI | Session detail endpoint (transcript + traces + scores), TurnAnnotation CRUD, AssessmentCorrection CRUD, final decision, Markdown report generation. Frontend: turn-by-turn view + панель Assessor + annotation controls. | Reviewer робить annotation 60-хв сесії за ≤30 хв; всі edits у БД і audit log; report експортується. |
| W9 | Observability & Evals | Cloud Monitoring dashboards (cost/latency/errors per-agent), alert rules, TurnTrace viewer, evals/ framework (JSONL golden sets + eval CLI з coverage agreement). | Dashboards показують rolling trends; eval CLI дає baseline per agent; synthetic alerts спрацьовують. |
| W10 | Calibration | 3–5 внутрішніх mock-інтервʼю (strong/weak/middle), prompt iteration з lock, A/B Gemini 2.5 Pro vs Claude Sonnet, ADR із рішенням, reviewer dry-runs. | Known candidates отримують очікувану оцінку ± tolerance; модель зафіксована в ADR; 0 P0/P1 багів; prompts v1.0-pilot. |
| W11 | Pilot Preparation | Security review, consent flow, ops playbook, candidate-comms templates, QA pass, GDPR delete endpoint, retention policy, full dry-run з 1 внутрішнім кандидатом. | Security sign-off; playbook затверджено; 0 P0/P1; dry-run успішний. |
| W12 | Pilot Execution | 10+ реальних кандидатів; daily triage; зборні метрики проти цілей §7; ретро з engineers + recruiters + reviewers. | ≥10 completed interviews; метрики задокументовані; ретро проведено; gate decision: Phase 2 / iterate / pivot. |

Повна розкладка по задачах (з agent: тегами і parallel: прапорцями) — у docs/implementation-plan.md.

6. Як тут живе робота (Spec Kit)

Кожна нетривіальна зміна йде через 4 кроки GitHub Spec Kit:

/specify  → natural-language description of what and why
/plan     → layered plan with agent: tags and parallel: flags
/tasks    → ordered task list
/implement → orchestrator виконує; fan-out тільки там, де plan каже parallel: true

Специфікації лежать у .specify/specs/<slug>/ як spec.md + plan.md + tasks.md.

Sub-agents (у .claude/agents/)

backend-engineer — FastAPI, SQLAlchemy, Alembic, Vertex adapter.

frontend-engineer — Next.js, shadcn/ui, Tailwind, design system.

infra-engineer — Terraform, Docker, GitHub Actions, Cloud Run.

prompt-engineer — агент-prompts, rubric YAML, калібрація.

reviewer — read-only. Constitution-check, secrets scan, test coverage, migration safety. Гейт перед merge.

Skills (у .claude/skills/)

vertex-call — wrapper для Vertex-викликів (retry/timeout/cost).

agent-prompt-edit — versioned edit flow для промптів + calibration prompt.

rubric-yaml — валідація, diff і snapshot rubric YAML.

calibration-run — запуск калібрації проти labelled dataset, метрики agreement.

Дефолт у MVP — sequential single-agent. Fan-out вмикається явно: або /plan пропонує і user затверджує, або user прямо просить. Автопаралелізація вимкнена.

Повний workflow — docs/multi-agent-workflow.md.

7. Відкриті питання на сьогодні

Короткий список того, що хочу вияснити на дзвінку. Закинуто тут, щоб не забути та щоб ти прийшов підготовлений.

Role split. Який план — Engineer A (backend/ML) + Engineer B (frontend+infra glue)? Чи обидві ролі на одній людині на старті?

Infra comfort zone. Terraform + Cloud Run + GitHub Actions — на рівні «читаю + правлю» чи greenfield-skill? Якщо друге — плануємо парне проходження W1–W2.

Vertex access. GCP-project з увімкненим Model Garden — вже є доступ у кандидата чи онбординг треба?

Availability. 12 тижнів suitcase-стилю чи part-time? Це міняє W10–W12 планку.

Prompt + Rubric. Комфортно з YAML-rubric editing + calibration loop (prompt-engineer skill), чи краще щоб цей кусок тримав я?

Pre-commit hooks. brew install pre-commit + gitleaks + actionlint + ruff — ок локально, чи воно впреться в якийсь корпоративний proxy?

Після дзвінка — оновимо CLAUDE.md § «Team roles» + додамо відповіді сюди.

Посилання: README.md · CLAUDE.md · .specify/memory/constitution.md · adr/ · docs/mvp-scope.docx · docs/roadmap.docx · docs/architecture.docx · docs/data-model.docx · docs/implementation-plan.md